# Администрация
муниципального образования Сосновское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 апреля 2023 года                                                                                        № 146

Об актуализации схемы теплоснабжения

муниципального образования

Сосновское сельское поселение

муниципального образования

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области в 2023 г.

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести процедуру ежегодной актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Сосновское сельское поселение.

2. Утвердить график актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Сосновское сельское поселение согласно (Приложение 1).

3. Утвердить форму уведомления о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Сосновское сельское поселение (Приложение 2).

4. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации: Ленинградском областном информационном агентстве (далее «Леноблинформ») http://www.lenoblinform.ru и на сайте администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области https://www.admsosnovo.ru/.

5. Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.

И.О. главы администрации								А.С. Беспалько

Исполнитель Лисакевич А.В., тел. 8 (81379) 61-382

Разослано: дело - 2, прокуратура – 1, сайт-1, теплоснабжающие организации-4

Приложение 1

к постановлению администрации МО Сосновское сельское поселение

от 2023 г. №______

График

актуализации схемы теплоснабжения МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2023 г.

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие постановления об актуализации схемы теплоснабжения | 11.05.2023 | И.Е. Горностай |
| 2 | Размещение на сайте уведомления о начале актуализации схемы теплоснабжения | 11.05.2023 | И.Е. Горностай |
| 3 | Проведение совещания с ТСО | 11.05.2023 по 21.07.2023 | И.Е. Горностай |
| 4 | Прием заявок на разработку проекта актуализированной схемы теплоснабжения | 11.05.2023 по 21.07.2023 | И.Е. Горностай |
| 5 | Размещение на сайте уведомления о разработчике проекта актуализированной схемы теплоснабжения | 21.07.2023 | И.Е. Горностай |
| 6 | Подготовка проекта актуализированной схемы теплоснабжения | 10.10.2023 | А.В. Лисакевич |
| 7 | Размещение проекта актуализированной схемы теплоснабжения на сайте администрации | 10.10.2023 | А.В. Лисакевич |
| 8 | Опубликование сведений о размещении проекта актуализированной схемы теплоснабжения на сайте администрации МО в газете | 10.10.2023 | А.В. Лисакевич |
| 9 | Размещение экспозиции (проекта актуализированной схемы теплоснабжения) в холле администрации | 10.10.2023 | А.В. Лисакевич |
| 10 | Прием замечаний и предложений в холле администрации | 10.10.2023 | А.В. Лисакевич |
| 11 | Проведение совещания с ТСО | 12.10.2023 | А.В. Лисакевич |
| 12 | Подготовка служебной записки для главы МО о назначении даты публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения | 26.10.2023 | А.В. Лисакевич |
| 13 | Подготовка распоряжения главы МО о создании (изменении состава) комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения | 01.11.2023 | А.В. Лисакевич |
| 14 | Направление проекта постановления главы МО о проведении публичных слушаний в прокуратуру | 01.11.2023 | А.В. Лисакевич |
| 15 | Подготовка главы «Замечания и предложения к проекту актуализированной схемы теплоснабжения» | 02.11.2023 | А.В. Лисакевич |
| 16 | Размещение поступивших замечаний и предложений к проекту актуализированной схемы теплоснабжения на сайте администрации | 02.11.2023 | А.В. Лисакевич |
| 17 | Проведение совещания с ТСО | 02.11.2023 по 11.11.2023 | А.В. Лисакевич |
| 18 | Принятие постановления главы МО о проведении публичных слушаний на | 11.11.2023 | А.В. Лисакевич |
| 19 | Размещение постановления о публичных слушаниях на сайте МО | 11.11.2023 | А.В. Лисакевич |
| 20 | Проведение публичных слушаний | 11.12.2023 | А.В. Лисакевич |
| 21 | Размещение протокола и заключения публичных слушаний на сайте администрации МО | 11.12.2023 | А.В. Лисакевич |
| 22 | Принятие постановления администрации МО об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения | 11.12.2023 | А.В. Лисакевич |
| 23 | Размещение постановления администрации МО и актуализированной схемы теплоснабжения на сайте МО и в газете | 11.12.2023 | А.В. Лисакевич |

Приложение 2

к постановлению администрации МО Сосновское сельское поселение

от 2023 г. №_____

УВЕДОМЛЕНИЕ

о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения

МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2023 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация МО Сосновское сельское поселение уведомляет о начале актуализации схемы теплоснабжения МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2023 г.

Сведения о действующих на момент разработки схемы инвестиционных программах теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, а также предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, предусмотренных Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154, можно получить путем направления официального запроса в исполнительный орган власти субъекта Российской Федерации.

Юридические лица, желающие приступить к разработке схемы теплоснабжения с учетом замечаний и предложений, прошедших публичные слушания по данной теме, обязаны направить уведомление об этом в администрацию МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области по адресу:

Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, улица Озерная, д. 1, приемная администрации

телефон: +7 (813-79) 61-382;

электронная почта: sosnadm@mail.ru

Ответственное лицо – Лисакевич Анна Владимировна